BiblioFlow — Change request CR-BF-01

# Report di esecuzione dei test di regressione

Casi di test sulle parti non modificate

Ingegneria, Gestione ed Evoluzione del Software — A.A. 2025/2026

Gruppo

Mario Celzo — NF22500193

Renato Mancino — NF22500242

Alfonso Maria Ferrara — NF22500210

Repository: https://github.com/mariocelzo/biblioflow-app — codice verificato al commit 1730b23

Data: 13 ottobre 2026

Indice

Identificazione	3

Scopo	3

Ambiente e metodo	3

Esito complessivo dei casi invariati	3

Confronto caso per caso	4

Copertura delle aree richieste	5

Differenze osservate e motivazione	5

Differenze volute	5

Limiti preesistenti, non regressioni CR-BF-01	5

Perché npx vitest run mostra molti errori	6

Conclusione CA-06	6

# Identificazione

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Task | BIB-62 — Report dei test di regressione |
| Fase | 6 — test post-modifica e regressione |
| Criterio coperto | CA-06 — assenza di regressioni non motivate |
| Baseline pre-modifica | tag baseline-pre-cr-bf-01 (e0742bf) |
| Report di confronto | docs/test/report-pre-modifica.md |
| Classificazione dei casi | docs/test/spec-post-modifica.md (BIB-60) |
| Versione verificata | main (adc5e30) dopo il merge delle Fasi 4 e 5 |
| Data di esecuzione | 2026-09-04 CEST |

# Scopo

Il documento registra la riesecuzione dei 20 casi classificati INVARIATI nella specifica post-modifica. Il confronto è effettuato caso per caso con il report pre-modifica BIB-22, nel quale gli stessi casi risultavano tutti PASS.

Le aree richieste da BIB-62 sono inoltre ricondotte alle evidenze disponibili: login, profilo, catalogo libri, prestiti, check-in, area admin, notifiche preesistenti e PWA. Quando la baseline non contiene un caso comportamentale dedicato, il report distingue esplicitamente il controllo smoke/strutturale da un test end-to-end.

# Ambiente e metodo

| Componente | Versione/configurazione |
| --- | --- |
| Sistema | Windows 11 Pro 10.0.26200, timezone Europe/Rome |
| Node.js | v22.12.0 |
| npm | 10.9.0 |
| Vitest | 4.1.11 |
| Docker | 29.1.3 |
| Database | PostgreSQL 16-alpine, database isolato biblioflow_test su 127.0.0.1:5433 |
| Schema | 7/7 migrazioni applicate e fixture minima caricata |

I casi invariati sono stati selezionati per ID, evitando di eseguire come regressione i 14 casi marcati MODIFICATI. La suite automazioni/notifiche pre-modifica invoca prisma.cmd con shell: true: su Windows il setup non gestisce un percorso di lavoro contenente spazi. Per non alterare né i test né l’applicazione, la medesima working tree è stata esposta tramite un junction temporaneo privo di spazi e i cinque casi sono stati rieseguiti da lì.

Comandi equivalenti usati:

npx vitest run tests/pre-modifica/login.test.ts \
  tests/pre-modifica/admin-ui.test.ts \
  tests/pre-modifica/sse-posti.test.ts \
  -t "TC-PRE-01[1-9]|TC-PRE-020|TC-PRE-022|PRE-SSE-00[1-4]"

npx vitest run tests/pre-modifica/automation-notifications.test.ts \
  -t "PRE-AUT-00[124]|PRE-NOT-00[12]"

# Esito complessivo dei casi invariati

| Indicatore | Baseline | Post-modifica | Differenza |
| --- | --- | --- | --- |
| Casi invariati eseguiti | 20 | 20 | 0 |
| Passati | 20 | 20 | 0 |
| Falliti | 0 | 0 | 0 |
| Saltati fra i casi selezionati | 0 | 0 | 0 |
| Esito | PASS | PASS | Nessuna regressione |

I casi mostrati come skipped da Vitest appartengono agli stessi file ma sono quelli classificati MODIFICATI (TC-PRE-021, TC-PRE-023, TC-PRE-024, PRE-AUT-003); non fanno parte del denominatore di 20.

# Confronto caso per caso

| ID | Area | Baseline BIB-22 | Post-modifica | Differenza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-PRE-011 | Login valido | PASS | PASS | Nessuna |
| TC-PRE-012 | Password errata | PASS | PASS | Nessuna |
| TC-PRE-013 | Account disattivato | PASS | PASS | Nessuna |
| TC-PRE-014 | Redirect pagina admin anonima | PASS | PASS | Nessuna |
| TC-PRE-015 | API admin anonima | PASS | PASS | Nessuna |
| TC-PRE-016 | Accesso pagina con cookie | PASS | PASS | Nessuna |
| TC-PRE-017 | Studente su statistiche admin | PASS | PASS | Nessuna |
| TC-PRE-018 | Bibliotecario modifica stato utente | PASS | PASS | Nessuna |
| TC-PRE-019 | Staff legge dettaglio utente | PASS | PASS | Nessuna |
| TC-PRE-020 | Restituzione prestito | PASS | PASS | Nessuna |
| TC-PRE-022 | Distribuzione no-show | PASS | PASS | Nessuna |
| PRE-AUT-001 | Promemoria check-in | PASS | PASS | Nessuna |
| PRE-AUT-002 | Idempotenza promemoria | PASS | PASS | Nessuna |
| PRE-AUT-004 | Prenotazione già scaduta | PASS | PASS | Nessuna |
| PRE-NOT-001 | Notifica posto disponibile | PASS | PASS | Nessuna |
| PRE-NOT-002 | GET notifiche | PASS | PASS | Nessuna |
| PRE-SSE-001 | Header e handshake SSE | PASS | PASS | Nessuna |
| PRE-SSE-002 | Framing e isolamento canali SSE | PASS | PASS | Nessuna |
| PRE-SSE-003 | Payload posto-update | PASS | PASS | Nessuna |
| PRE-SSE-004 | Chiusura stream | PASS | PASS | Nessuna |

# Copertura delle aree richieste

| Area | Evidenza | Esito e limite |
| --- | --- | --- |
| Login | TC-PRE-011–013; smoke /login HTTP 200 | PASS, evidenza comportamentale automatizzata |
| Profilo | build statica della route /profilo; smoke HTTP 200 con cookie; nessun diff applicativo rispetto alla baseline | PASS strutturale; la baseline non definiva un caso E2E autonomo |
| Catalogo libri | build delle route /libri e /libri/[id]; smoke /libri HTTP 200 | PASS strutturale; l’unico diff è l’escape HTML di una citazione, senza cambio funzionale |
| Prestiti | TC-PRE-020; build e smoke /prestiti HTTP 200 | PASS, restituzione verificata con stato, log e notifica |
| Check-in | PRE-AUT-001; suite post-modifica completa e aggregato auth su tutte le operazioni protette | PASS per reminder e protezione route; il comportamento dedicato è intenzionalmente modificato da CR-BF-01 |
| Area admin | TC-PRE-014–020, TC-PRE-022 | 8/8 PASS per i comportamenti invariati |
| Notifiche preesistenti | PRE-NOT-001, PRE-NOT-002 | 2/2 PASS |
| PWA | manifest.json, sw.js, offline.html, registrazione provider e build | PASS per asset core; limite storico sugli screenshot descritto sotto |

Le route protette /profilo, /libri, /prestiti, /prenotazioni e /admin rispondono 307 verso /login senza cookie, come previsto dal middleware. Con un cookie di sessione presente, le route studente sottoposte a smoke rispondono 200; l’autenticità e il ruolo del token vengono verificati dai route handler e dai test di autorizzazione, non dallo smoke HTTP.

# Differenze osservate e motivazione

## Differenze volute

I casi TC-PRE-007 e TC-PRE-008 non sono invariati: BIB-60 li classifica MODIFICATI perché il check-in dedicato ricompone correttamente data e ora e perché sia il percorso dedicato sia quello legacy applicano autenticazione e ownership. La differenza rispetto alla baseline, che caratterizzava un difetto, è quindi un miglioramento richiesto dalla CR-BF-01 e viene verificata nella suite post-modifica BIB-61.

Il solo file del catalogo cambiato dalla baseline, src/app/libri/[id]/page.tsx, sostituisce virgolette letterali con entità HTML per soddisfare il lint. Non cambia dati, chiamate API o flusso utente: differenza non funzionale e voluta.

## Limiti preesistenti, non regressioni CR-BF-01

Il manifest PWA e il service worker sono serviti correttamente a un utente con sessione: manifest.json HTTP 200 e JSON valido (display: standalone, 3 icone, 3 shortcut), sw.js HTTP 200 e offline.html HTTP 200. Senza sessione, manifest.json e offline.html sono reindirizzati al login dal middleware. Inoltre il manifest dichiara due screenshot (home.png e prenota.png) che non esistono in public/screenshots.

Il confronto Git con baseline-pre-cr-bf-01 dimostra che manifest, matcher del middleware e assenza dei due screenshot erano già presenti prima della change request. Sono quindi limiti storici della PWA, non regressioni introdotte dalle Fasi 2–5. Non impediscono il caricamento degli asset core per l’utente autenticato, ma meritano una task separata se si richiede installabilità completa anche prima del login e una scheda PWA senza risorse mancanti.

## Perché npx vitest run mostra molti errori

Lanciare Vitest senza il filtro di progetto include anche tutti i 34 test di caratterizzazione pre-modifica. Gli 11 errori osservati in quella modalità provengono dai casi TC-PRE-001–010 e dal setup Windows: i mock storici non esportano il nuovo AuthError usato dalle route post-modifica. Quei casi sono stati classificati MODIFICATI, non devono essere interpretati come esito della suite corrente e non costituiscono regressioni.

La suite ufficiale post-modifica eseguita in BIB-61 resta separata e ha prodotto:

Test Files  21 passed (21)
Tests       179 passed | 2 expected fail (181)

I due expected fail riguardano target di sicurezza BIB-57/CA-01 e sono già registrati nel report delle parti modificate; non appartengono ai 20 casi invariati di CA-06.

# Conclusione CA-06

I 20 casi invariati conservano esattamente l’esito della baseline: 20/20 PASS, nessuna differenza e nessuna regressione aperta. Le differenze funzionali del check-in sono miglioramenti intenzionali della CR-BF-01; i limiti PWA rilevati sono dimostrabilmente anteriori alla change request. Per il perimetro di regressione definito da BIB-60, CA-06 è verificato.