BiblioFlow — Change request CR-BF-01

# Report di esecuzione dei test sulle parti aggiunte e modificate

Ingegneria, Gestione ed Evoluzione del Software — A.A. 2025/2026

Gruppo

Mario Celzo — NF22500193

Renato Mancino — NF22500242

Alfonso Maria Ferrara — NF22500210

Repository: https://github.com/mariocelzo/biblioflow-app — codice verificato al commit 066f198

Data: 13 ottobre 2026

Indice

Identificazione	3

Ambiente	3

Comandi eseguiti	3

Esito complessivo locale	3

Evidenza CI sulla stessa revisione di main	4

Esiti dei casi AGGIUNTI	4

Esiti dei casi MODIFICATI	5

Criteri di accettazione CA-01…CA-05	5

Conclusione BIB-61	5

# Identificazione

| Campo | Valore |
| --- | --- |
| Task | BIB-61 — Report di esecuzione dei test sulle parti modificate |
| Fase | 6 — test post-modifica e regressione |
| Commit applicativo verificato | adc5e30639d1e66aa84df88194979bcd443282ed |
| Branch applicativo | origin/main dopo i merge delle Fasi 4 e 5 |
| Data esecuzione locale | 4 settembre 2026, Europe/Rome |
| Specifica | BIB-60, docs/test/spec-post-modifica.md in PR #43 |

# Ambiente

| Componente | Versione / configurazione |
| --- | --- |
| Sistema operativo locale | Windows 11 Pro 10.0.26200 |
| Node.js | v22.12.0 |
| npm | 10.9.0 |
| Git | 2.50.1.windows.1 |
| Docker Engine | 29.1.3 |
| Database | PostgreSQL 16-alpine, effimero, loopback 127.0.0.1:5433 |
| ORM | Prisma 7.10.0 |
| Test runner | Vitest 4.1.11 |

Il database è stato creato con npm run test:db:prepare: le sette migrazioni versionate sono state applicate con successo, lo schema è stato riallineato e la fixture minima è stata caricata. Il primo tentativo ha correttamente fallito quando Docker Desktop non era attivo; dopo l’avvio e la rimozione di un vecchio container di test spento appartenente al worktree bib-49, la preparazione è terminata senza errori. Non è stato usato il database Supabase condiviso.

# Comandi eseguiti

npm ci
npm run test:db:prepare
$env:DATABASE_URL='postgresql://biblioflow_test@127.0.0.1:5433/biblioflow_test?schema=public'
npm test
npm run lint
npx tsc --noEmit
npm run build
npm audit --audit-level=high

I valori locali di NEXTAUTH_SECRET e CRON_SECRET erano placeholder effimeri non di produzione e non sono stati salvati nel repository.

# Esito complessivo locale

Test Files  21 passed (21)
Tests       179 passed | 2 expected fail (181)
Duration    3.72s

| Controllo | Esito | Dettaglio |
| --- | --- | --- |
| Installazione | PASS | 863 pacchetti installati con npm ci; Prisma Client generato |
| Migrazioni/fixture | PASS | 7/7 migrazioni; database sincronizzato; fixture caricata |
| Suite post-modifica | PASS tecnico | 21/21 file; 179 pass; 2 expected fail; exit code 0 |
| Lint | PASS | 0 errori, 24 warning preesistenti |
| TypeScript | PASS | 0 errori |
| Build Next.js | PASS | compilazione, typecheck e 43 pagine statiche completati |
| Audit high/critical | PASS | 0 high/critical; 2 moderate (@humanfs/node, qs) |

I warning di lint, le deprecazioni Sentry/Next middleware e le due vulnerabilità moderate non sono stati corretti: sono fuori dal perimetro documentale di BIB-61 e non rendono rosso alcun gate definito dalla pipeline.

# Evidenza CI sulla stessa revisione di main

La GitHub Actions run 33787431551 ha verificato lo stesso commit adc5e30 su Ubuntu 24.04, Node 20.20.2 e PostgreSQL 16. Tutti i cinque job si sono conclusi con success:

| Job | Esito | Evidenza |
| --- | --- | --- |
| test | PASS | log job — 21 file passati |
| lint | PASS | log job |
| typecheck | PASS | log job |
| build | PASS | log job |
| audit | PASS | log job |

# Esiti dei casi AGGIUNTI

| Area / famiglia | Casi | Esito | Criteri |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 2 — vincoli DB e dominio | 41 | 41 conformi | CA-01, CA-02, CA-03, CA-04, CA-05 |
| Fase 3 — API auth/ownership e concorrenza | 8 | 8 conformi | CA-01, CA-02 |
| Fase 4 — automazioni, notifiche e realtime | 72 | 72 conformi | CA-04, CA-05, CA-06 |
| Fase 5 — admin e UI, esclusi i target BIB-57 | 58 | 58 conformi | CA-01, CA-03, CA-04, CA-05, CA-06 |
| BIB-57 — target TC-BIB57-051 e 054 | 2 | expected fail | CA-01 non completamente soddisfatto |
| Totale | 181 | 179 conformi, 2 target non soddisfatti |  |

Gli expected fail non sono flakiness né errori d’ambiente. Vitest li considera esiti attesi perché sono dichiarati con it.fails, ma descrivono requisiti di sicurezza ancora mancanti:

- TC-BIB57-051: uno STUDENTE su GET /api/admin/posti/[id] dovrebbe ricevere 403, mentre il route handler verifica soltanto l’esistenza della sessione;

- TC-BIB57-054: uno STUDENTE su GET /api/admin/richieste dovrebbe ricevere 403; lo stesso handler non protegge neppure il PATCH senza sessione, come caratterizzato da TC-BIB57-052 e TC-BIB57-053.

# Esiti dei casi MODIFICATI

| ID baseline | Esito post-modifica | Evidenza principale |
| --- | --- | --- |
| TC-PRE-001 | PASS | identità sessione + TC-BIB31-001 transazione Serializable |
| TC-PRE-002 | PASS | validazione centralizzata prima delle scritture |
| TC-PRE-003 | PASS | TC-BIB27-012–013 |
| TC-PRE-004 | PASS, differenza voluta | TC-BIB27-005: intervallo invertito ora rifiutato |
| TC-PRE-005 | PASS | BIB-24 DB, BIB-31 e concorrenza reale |
| TC-PRE-006 | PASS | ownership e promozione idempotente su cancellazione |
| TC-PRE-007 | PASS, differenza voluta | data e campo Time ricomposti correttamente |
| TC-PRE-008 | PASS | percorso legacy sottoposto a sessione/ownership/stati |
| TC-PRE-009 | PASS | estensione con regole centralizzate e conflitto coerente |
| TC-PRE-010 | PASS, differenza voluta | durata calcolata sul giorno della prenotazione |
| TC-PRE-021 | PASS | TC-BIB49-001–004, promozione dopo cancellazione admin |
| TC-PRE-023 | PASS | payload non autorevole + proposta ingresso in coda |
| TC-PRE-024 | PASS | percorso libero invariato e percorso conflitto→coda aggiunto |
| PRE-AUT-003 | PASS | TC-BIB40-001–007, TC-BIB47-001–004 |

# Criteri di accettazione CA-01…CA-05

| CA | Evidenza eseguita | Valutazione |
| --- | --- | --- |
| CA-01 — accesso | BIB-26; auth API Fase 3; BIB-51; BIB-56; BIB-57 | PARZIALE: i flussi prenotazione/coda e la maggioranza delle rotte admin sono conformi; restano i gap BIB-57 sopra descritti |
| CA-02 — concorrenza | BIB-24 DB; BIB-27/31; due casi PostgreSQL concorrenti con round ripetuti | PASS |
| CA-03 — lista d’attesa | BIB-23 DB; BIB-31; BIB-52/53/54 | PASS |
| CA-04 — riassegnazione | BIB-31/40/41/44/47/49/58 | PASS |
| CA-05 — tracciabilità | BIB-31/42/45/46/47/58 | PASS |

# Conclusione BIB-61

La suite post-modifica e tutti i gate tecnici sono riproducibili e verdi. CA-02, CA-03, CA-04 e CA-05 dispongono di prove positive complete. CA-01 dispone di copertura automatizzata, ma non può essere dichiarato integralmente soddisfatto: i due expected fail sono evidenza di un gap funzionale, non test ignorati.

Il report di regressione BIB-62 deve ora verificare i 20 casi invariati. La verifica finale BIB-63 dovrà mantenere CA-01 in stato non conforme finché i route handler di competenza admin non saranno corretti dal responsabile d’area o formalmente esclusi dal perimetro della change request.